## Slide 1
Ingeniería de software II
Gestión De Proyectos
2022
1
Notes: 1

## Slide 2
¿Qué es un proyecto ?
2
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
Características
  Temporal
    Tiene un comienzo y fin definido.
  Resultado
    Productos, servicios o resultados únicos
  Elaboración gradual
    Desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos

## Slide 3
Las 4 P de la Gestión de Proyecto de Software
3
Pressman Cap. 3
Personal (RRHH)
  Es el elemento más importante.
Producto
El producto de software es intangible. A veces es difícil ver el progreso del proyecto
Proceso
Un proceso de software proporciona el marco de trabajo desde el cual se puede establecer un plan detallado para el desarrollo del software
Proyecto
Los proyectos deben ser planeados y controlados para manejar su complejidad

## Slide 4
Manifestación de una mala gestión de proyectos
4
Incumplimiento de plazos
Incremento de los costos
Entrega de productos de mala calidad
Perjuicio económico

## Slide 5
Elementos clave de la gestión de proyectos
5
Métricas
Estimaciones
Calendario temporal
Organización del personal
Análisis de riesgos
Seguimiento y control
La gestión de proyectos cubre todo el proceso de desarrollo
PLANIFICACION

## Slide 6
Ingeniería de software II
Planificación
6
Notes: 6

## Slide 7
Planificación
7
La planificación especifica:
  qué debe hacerse,
  con qué recursos
  y en qué orden;
Establece una secuencia operativa.

## Slide 8
Planificación organizativa
8
El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.
Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos

## Slide 9
Planificación organizativa
9
Ian Sommerville Cap. 25 - Pressman Cap. 3
Participantes
    Gerentes ejecutivos
      Definen los temas empresariales
    Gerentes de proyecto
      Planifican, motivan, organizan y controla a los profesionales
    Profesionales
      Aportan habilidades técnicas
    Clientes
      Especifican los requerimientos
    Usuarios finales
      Interactúan con el software
Ingenieria de Software II

## Slide 10
Lideres de equipo
10
El Equipo de software debe organizarse de manera que maximice las habilidades y capacidades de cada persona. →
Lider – Caracteristicas:
Modelo MOI de Liderazgo
    Motivación al personal
    Organización del equipo
    Incentivación de Ideas e Innovación.
Rasgo de un líder eficaz
    Resolución de problemas
    Identidad administrativa
    Logro
    Influencia y construcción del equipo
Ingenieria de Software II

## Slide 11
El equipo de software
11
Factores a considerar cuando se planea una estructura de equipo
      Dificultad de problema a resolver
      Tamaño de programa resultante
      Tiempo que el equipo permanecerá unido
      Grado en que puede dividirse en módulos el problema a resolver
      Calidad y confiabilidad requerida por el sistema a construir
      Rigidez de la fecha de entrega
      Grado de sociabilidad requerido en para el proyecto

## Slide 12
El equipo de software
12
Ian Sommerville Cap. 25
Comunicación Grupal
  Las comunicaciones en un grupo se ven influenciadas por factores como: status de los miembros del grupo, tamaño del grupo, composición de hombres y mujeres, personalidades y canales de comunicación disponible.
  Los programadores pueden mejorar la productividad si cuentan con un entorno de trabajo provisto con recursos necesarios y áreas de comunicación adecuadas.

## Slide 13
Planificación organizativa
13
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
Descentralizado democrático (DD).
  no tiene un jefe permanente.
  Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo.
  Las decisiones se toman por consenso.
  La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.
13

## Slide 14
Planificación organizativa
14
Pressman Cap. 3
Descentralizado controlado (DC).
Tiene un jefe definido que coordina tareas
específicas y jefes secundarios para subtareas.
La resolución de problemas es una actividad del grupo,
pero la implementación de soluciones se reparte
entre subgrupos. La comunicación entre los miembros es horizontal y vertical .
14

## Slide 15
Planificación organizativa
15
Pressman Cap. 3
Centralizado controlado (CC).
  El jefe del equipo se encarga de la resolución
  de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo.
  La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.
15

## Slide 16
Planificación organizativa
16
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Una estructura centralizada (CC):
    tareas rápidas,
    maneja problemas sencillos.
  Los equipos descentralizados
    más probabilidades de éxito en la resolución de problemas complejos.
  La estructura DD
    mejor para problemas difíciles.
16

## Slide 17
Planificación organizativa
17
Sugerencias
  los proyectos muy grandes son mejor dirigidos por equipos con estructura CC o DC, donde se pueden formar fácilmente subgrupos.
  El tiempo de convivencia afecta a la moral del equipo.
    Los equipos tipo DD son mejores para equipos que permanecerán juntos durante mucho tiempo.
17